Техническое задание на сдачу в субаренду лесного участка с целью подготовки торфяной залежи для добычи фрезерного торфа

| Согласовано: Генеральный директор | ______________С.А. Береснев «___»__________2015г. |
| --- | --- |
| Согласовано: Заместитель генерального директора – главный инженер | ______________Е.Г. Лаптев «___»___________2015 г. |
| Согласовано: Заместитель генерального директора по безопасности | ______________В.Л. Завязкин «___»__________2015г. |
| Согласовано: Начальник экономического управления | ______________О.Р. Николаева «___»__________2015г. |
| Согласовано: Начальник ПТО | ______________В.В. Костицын «___»_________ 2015 г. |
| Согласовано: Начальник ПУ «Пищальский» | _ _____________ С.А. Красноперов «___»________2015г. |

Киров, 2015 г

- Общие положения

  - Администрацией Пищальского сельского поселения во временное возмездное пользование ЗАО «ВяткаТорф» передан лесной участок площадью 116,1га. Местоположение лесного участка – Кировская область, Оричевский район, Пищальское сельское поселение, в границах торфяного месторождения «Пищальское». Лесной участок является частью земельного участка с кадастровым номером 43:24:380314:0019; площадь - 116,1 га; цель использования – заготовка древесины (на этапе подготовки полей добычи                         к эксплуатации).

  - Субарендатор принимает в субаренду (временное пользование) лесной участок (пункт 1.1. настоящего технического задания)  с целью заготовки древесины.

- Субарендатор осуществляет собственными силами и за счет собственных средств вырубку лесных насаждений, уборку порубочных остатков с лесного участка, переданного в субаренду, а также их вывоз с лесного участка. Субарендатор вправе привлекать                     к работе третьих лиц с согласия Арендатора.

  - Характеристика древесных насаждений приведена в приложениях №1, 2, 3.

  - Оплату труда (в т.ч. командировочных расходов и т.п.) работников, оплату доставки техники до места проведения работ и обратно, а также материалов, необходимых для проведения работ (в т.ч. ГСМ) осуществляет Субарендатор за счет собственных средств.

  - Начальная стоимость аукциона составляет 192938 (сто девяносто две тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 72 коп. Начальная стоимость аукциона включает: субарендную плату и плату за проект освоения лесов. Субарендная плата за период, определенный п.1.6. настоящего технического задания, составляет  133938 руб.72 коп. без НДС.  Кроме того, субарендатор возмещает Арендатору расходы, связанные с разработкой проекта освоения лесов,  в размере 59000 руб. 00 коп., в том числе НДС 9000 руб.00 коп.

- Субарендная плата и плата за проект освоения лесов вносятся Субарендатором единовременно в течение 10 календарных дней с момента заключения договора субаренды по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендатора на основании счета-фактуры. По согласованию с Арендатором возможны иные формы расчета, предусмотренные законодательством РФ.

- Право собственности на древесину переходит к Субарендатору с момента вывозки древесины с территории лесного участка, указанного в п.1.1. настоящего технического задания и только при условии:

- - выполнения в полном объеме обязанности по внесению субарендной платы               и платы за проект освоения лесов в соответствии с п.1.5. настоящего технического задания;

- - передачи по акту приема-передачи соответствующих частей лесного участка Арендатору по согласованной сторонами карте-схеме и отсутствии нарушений технологии заготовки древесины (п.3.2. настоящего технического задания).

- Вывозка заготовленной древесины с лесного участка (п.1.1. настоящего технического задания) должна быть завершена Субарендатором не позднее сроков, определенных в пункте 1.6. настоящего технического задания).

- Древесина, не вырубленная и не вывезенная с лесного участка в установленные сроки, остается в собственности Арендатора.

  - Сроки и порядок предоставления лесного участка в пользование:

- Срок субаренды составляет 11 месяцев, начало течения срока субаренды лесного участка определяется моментом заключения договора аренды.

- В связи с особенностями производственного процесса предприятия-Арендатора предоставление лесного участка субарендатору в целях заготовки древесины  осуществляется поэтапно частями лесного участка на усмотрение Арендатора в соответствии с разделом №3.

- На части лесного участка общей площадью не менее 58 га древесина должна быть сведена и вывезена в срок не позднее 30 апреля 2016 года.

- После сдачи Субарендатором предыдущей части лесного участка не менее 58 га Арендатору, при отсутствии существенных нарушений обязательств со стороны Субарендатора, Субарендатору передается оставшаяся часть лесного участка. Древесина на данном участке должна быть сведена и вывезена не позднее последнего дня действия договора субаренды.

- При невыполнении Субарендатором условий внесения субарендной платы, а также условий о технологии, сроках сводки и вывозки древесины на каждом из этапов Арендатор имеет право в одностороннем порядке внести изменения в площадь передаваемого в субаренду лесного участка, а именно: исключить из площади лесного участка (п.1.1. настоящего технического задания) площадь с невырубленной древесиной           и передать ее в субаренду третьему лицу. Внесенная субарендатором субарендная плата                  в данном случае перерасчету и возврату не подлежит.

  - В случае пролонгации договора аренды действие договора субаренды лесного участка может быть продлено на новый срок при условии внесения субарендной платы  за следующий период на условиях и в размере, определенным п.1.5. настоящего технического задания.

При этом в случае увеличения арендной платы размер субарендной платы подлежит изменению на соответствующую величину с даты изменения арендной платы.

- Требования к участникам аукциона

  - Участник аукциона для выполнения работ по договору субаренды должен обладать:

    - гражданской правоспособностью для заключения договора; Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника аукциона цен в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника                        не должна быть приостановлена;

    - собственной либо наемной лесозаготовительной техникой и механизмами.

  - Участник аукционна обязан исполнять свои обязательства  по уплате налогов              и обязательных платежей (участник должен приложить справку № 7581 "О состоянии расчетов по налогам и сборам").

  - Победитель аукциона обязан подписать договор субаренды лесного участка в течение 5 рабочих дней со дня определения его победителем аукциона.

  - Победитель аукциона несет ответственность за несвоевременную сдачу лесного участка в требуемом виде, за несогласованное размещение древесины, порубочных остатков, отходов, техники и оборудования на лесном участке, переданном в субаренду, за проведение работ по рубке древесины по несогласованной схеме.

  - Победитель аукциона обязан предоставлять декадные отчеты о состоянии переданного в пользование участка, объемах и качественному составу заготовленной древесины, о перемещении заготовленной древесины.

- Требования к проводимым работам и сдаваемому лесному участку

  - При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать правила ТБ, промышленной санитарии и противопожарной безопасности.

  - Технология производства работ. Субарендатор вырубает древесину                         в строгом соответствии с технологией, сроками и объемами, согласованными                                   с Арендатором.

- Работы производятся методом сплошной рубки, последовательно по длине поля, образуя технологические карты длиной 500 м и шириной, кратной 40 м. При сдаче участков Арендатору поверхность лесного участка должна быть полностью освобождена                      от древостоя, древесина вне зависимости от её назначения должна быть убрана с лесного участка. Пни древесины должны быть спилены на уровне не выше 10 см от уровня земли (грунта). Не допускается оставлять на лесном участке сухую и отмершую древесину, порубочные остатки с толщиной в диаметре более 5см. Допускается оставлять сучки как

- в расстиле, так и в отдельных кучах (валах) высотой не более 80см и шириной не более 3м. Не допускается захоронение древесных остатков. Допускается измельчение древесных остатков с величиной кусков древесины: ширина – не более 5 см, длина не более 20см.

- Строгое соблюдение указанной выше технологии  определяется сторонами как существенное условие субаренды.

  - Участки должны быть сданы в сроки, указанные в п.1.6 настоящего технического задания.

- Расположение участка работ

  - Местоположение лесного участка – Кировская область, Оричевский район, Пищальское сельское поселение, в границах торфяного месторождения «Пищальское». Лесной участок является частью земельного участка с кадастровым номером 43:24:380314:0019. Торфяные поля №№ 42, 42а общей площадью 116,1 га.

- Форма для заполнения заявок участников аукциона

  - Лесозаготовительная техника (марка, количество, сканкопии документов):__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  - Персонал (ИТР, рабочие, численность):__________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  - Технология производства работ (описать предлагаемую схему работ, гарантированную производительность за 8 часовую смену, гарантированный срок выполнения работ):______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  - Прочие предложения участника аукциона:_____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Техническое задание подготовил:_______________ Костицын В.В.

Тел. (8332) 38-43-05